附件：项目服务要求
一、项目服务内容
乙方（成交服务单位）需严格遵照《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》《温室气体自愿减排项目审定与减排量核查实施规则》及《温室气体自愿减排项目方法学 红树林营造（CCER-14-002-V01）》等国家现行规范、标准及相关管理规定，对甲方（海南省林业科学研究院）提交的海南红树林营造CCER碳汇项目进行独立、公正的第三方审定。具体工作内容包括但不限于：
（一）文件评审
开展现场评审前，完成委托审定项目的文件评审，初步判断项目设计的合理性，明确现场评审的重点。文件评审包括以下内容：
1.评审项目基本情况以及合规情况；
2.评审项目是否符合《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》规定的申请登记条件；
3.评审项目设计文件信息与证据文件的一致性；
4.评审项目设计文件中数据和信息的可靠性；
5.其他支撑现场评审工作的必要内容。
（二）现场评审
根据文件评审结果制定现场评审计划，对项目基本要求、项目类型和领域、项目描述、方法学选择、方法学应用、开工日期、计入期及寿命期限、环境影响和可持续发展等内容进行审定。现场评审包括以下方式：
1.与项目运营人员、地方主管部门、相关群众等进行访谈，了解项目设计和实施情况，对受访人员提供的信息进行交叉校核，确保没有遗漏相关信息；
2.现场查看并查阅相关文件，确认项目描述以及有关信息的真实性、完整性、准确性；
3.根据红树林营造方法学和相关规定，检查减排量计算的合理性；
4.查看相关设施、系统和设备，评估监测计划的合理性和可操作性。
（三）编写审定报告
完成文件评审和现场评审后，严格按照《林业碳汇项目审定和核证指南》（GB/T 41198-2021）及《温室气体自愿减排项目审定与减排量核查实施规则》编写审定报告。项目审核过程中，依据审定机构内部质量控制程序及主管机构意见，完善修订审定报告，直至出具最终审定报告，保障项目完成登记。
二、成果交付要求
1.交付物内容：乙方须向甲方出具《海南红树林营造CCER碳汇项目审定报告》终稿，报告须符合国家市场监督管理总局和国家气候战略中心规定的格式与内容要求。
2.交付形式：提供加盖乙方公章的纸质版审定报告6份，及含全部审定过程文件（评审记录、现场照片、访谈记录等）的电子版光盘2份。
3.系统登记协助：乙方须协助甲方将审定报告及相关材料上传至全国温室气体自愿减排注册登记系统，并配合完成国家主管部门对项目材料的复核与答疑工作，直至项目顺利通过登记公示。


